KSH/3524-4/2017

Közbeszerzési dokumentum

A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) HARMADIK RÉSZ, 112. § (1) bekezdés b) pontban foglalt szabályok szerint, a Kbt. a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2017. szeptember hó

Tartalomjegyzék

- ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK						5

- AZ ELJÁRÁS MENETE								9

- AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI		20

- AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK			28

- sz. melléklet SZERZŐDÉSTERVEZET						60

- sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS/szakvélemény

3. sz. melléklet KSH Fényes Elek u. 14-18. homlokzat szigetelés_ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Tisztelt Ajánlattevők!

Az Ajánlatkérőnek a dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei, az Ajánlattevők a lehető legjobb ajánlatot tehessék meg és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az értékelés folyamatát. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők a dokumentációt, annak mellékleteit figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.

Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni.

Budapest 2017. szeptember hó

### I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I/1. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pontban foglalt szabályok szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásként kerül lefolytatásra.

Az ajánlati dokumentáció kiadásának célja, hogy az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód valamint a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága alapelveinek érvényesítése mellett elősegítse a megfelelő ajánlattételt minden Ajánlattevő részére.

Jelen dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, a műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései az irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.

Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól, vagy a Kbt.-től, Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció mely eleme semmis.

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a jelen közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szükséges ajánlatát elkészítenie.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti, ha az ajánlattevő elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi felhívásban illetőleg a dokumentációban megadott követelményeknek.

I/2. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

I/3. A GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE ILLETŐLEG AZ AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. [Kbt. 25. § (3) bekezdés].

A Kbt. 25. § (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

A Kbt. 25. § (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt,

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

Az ajánlattevő az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

A Kbt. 36. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

Ajánlatkérő kizárja mind az önálló ajánlattevő, mind a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

I/4. AJÁNLATTEVŐ KÖTELEZETTSÉGE A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlattételi felhívás, a jelen Közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződéses feltételek és műszaki leírás rendelkezései szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége kiterjed a műszaki leírásban előírt valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a szerződés nem tartalmazza; illetve azon feladatokra is, amelyeket adott esetben a szerződés tartalmaz, azonban a műszaki leírás nem.

I/5. KAPCSOLATTARTÁS

Az ajánlattevő által kapcsolattartóként megjelölt személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

II. AZ ELJÁRÁS MENETE

###### Ii/1. kiegészítő tájékoztatás

Az Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési dokumentumok foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.

Amennyiben az Ajánlattételi felhívásban illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtakkal, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az ajánlattevőnek kérdése merül fel, a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet írásban, a kozbeszerzes@ksh.hu e-mail címre cégszerűen aláírt formátumban (valamint word formátumban is) kell eljuttatni, a közbeszerzés tárgyára történő hivatkozással.

További információk a következő címen szerezhetők be:

Központi Statisztikai Hivatal, Közbeszerzési osztály 1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18. Email: kozbeszerzes@ksh.hu Fax: +36 1 345 8638

A sikeres ajánlatadás érdekében Ajánlatkérő 2017. október 2.-án 11:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozási pont: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. bejáratnál található portaszolgálati recepciós pultnál.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg, oly módon (összhangban a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglaltakkal), hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon él az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. [Kbt. 114. § (6) bekezdés]. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás megadásakor ésszerű válaszadási időn az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanapot érti, erre való tekintettel kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti ötödik munkanapig szíveskedjenek megküldeni.

A közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevő csak a Kbt. által meghatározott írásos formában kérhet tájékoztatást az Ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni.

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

A kiegészítő tájékoztatás továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlattevő által megadott kapcsolattartónál megjelölt faxszámra / email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatás kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

# II/ 2. AZ Ajánlattételi határidő ÉS AZ AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlattételi határidő: 2017. október 13.  10:00 óra

Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, Munkanapokon: 9,00 -11,30 óra, az ajánlattételi határidő napján: 9,00-10,00 óra lehet benyújtani a következő címen:

Központi Statisztikai Hivatal

Közbeszerzési osztály

1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18. számú iroda

Az ajánlat közvetlen benyújtása esetén a beadott ajánlatokról az átvevő átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos időpontját (óra, perc), és aláírásával igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel igazolva - az Ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli.

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Budapest, 1024 Buday László 1-3 alatti épületben portaszolgálat működik, a bejutás ellenőrzéshez kötött, így az épületbe való bejutás hosszabb időt vehet igénybe.

A benyújtott ajánlatokat tartalmazó zárt csomagolások sértetlenségéről az ajánlatok bontásáig ajánlatkérő gondoskodik.

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz: 2017. október 13.  10:00 óra

Helye:

Központi Statisztikai Hivatal

Közbeszerzési osztály

1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18. számú iroda

A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérő ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezetet is.

Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő, és azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi.

II/3. AZ AJÁNLATOK ELbírálÁSA

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel a legjobb ár-érték arány vizsgálata alapján kívánja kiválasztani a nyertes Ajánlattevőt az alábbiak szerint:

| Értékelési részszempont | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) | 70 |
| 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, 12. B. Műszaki és szakmai alkalmasság M2.) pontját igazoló MV-É jelű felelős műszaki vezető MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (hó) (maximum megajánlási érték: 36 hónap) | 20 |
| 3. Jótállás időtartama hónapokban (hó) (minimum 24, maximum 36 hónap) | 10 |

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, mely minden értékelési részszempont esetében azonos: 0-10.

Az ajánlatok egyes értékelési részszempontok szerinti pontszámát az alábbiakban ismertetett pontozási módszer alapján számított pontszám és az adott részszemponthoz tartozó súlyszám szorzata adja.

A Közbeszerzési hatóság útmutatója, 2016. december 21. 147/2016.

1. értékelési részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Értékelési módszer: fordított arányosítás

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb ajánlati árat (HUF) tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (felső ponthatár) kerül értékelésre, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Súlyszám: 70

A bírálat módszere képlettel:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

Ahol:

| P: | a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma |
| --- | --- |
| P max: | a pontskála felső határa |
| P min: | a pontskála alsó határa |
| A legjobb: | a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme |
| A vizsgált: | a vizsgált ajánlat tartalmi eleme |

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

2. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében részt vevő, 12. B. Műszaki és szakmai alkalmasság M2.) pontját igazoló MV-É jelű felelős műszaki vezető MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (hó) (maximum megajánlási érték: 36 hónap)

Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlettapasztalatot értékel többletpontszámmal. Amennyiben a megajánlott érték 36 hónapnál több, ajánlatkérő a megadott felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az értékelés során nem veszi figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi elemét a felső határral egyező mértékben veszi figyelembe.

Értékelési módszer: egyenes arányosítás

A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Súlyszám: 20

A bírálat módszere képlettel:

P = A vizsgált- A legkedvezőtlenebb / A legkedvezőbb- A legkedvezőtlenebb x (P max – P min) + P min

ahol:

| P: | a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma |
| --- | --- |
| P max: | a pontskála felső határa |
| P min: | a pontskála alsó határa |
| A legkedvezőbb: | a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme |
| A legkedvezőtlenebb: | a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme |
| A vizsgált: | a vizsgált ajánlat tartalmi eleme |

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

A részszempont tekintetében az ajánlatba csatolandó dokumentumok:

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a pozíció, és tapasztalati idő (egész hónap) megjelölésével. Amennyiben a nyilatkozat nem került benyújtásra, úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja!

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie:

- a szakember által végzett feladat tárgya,

- a betöltött munkakör, tevékenység időtartama (kezdő és befejező időpont év, hó megjelöléssel), mely az értékelés alapadatának minősül,

- a szakember végzettsége, és

- az ajánlattétel időpontjában azon személy/szervezet bemutatása, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (nyilatkozat arról, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az Ajánlattevő által megtett nyilatkozatban megjelölt pozícióban.

Ajánlatkérő a szakemberrel kapcsolatos értékelési részszempontra vonatkozóan a szakember szakmai tapasztalatát vizsgálja.

Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában több, szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában, úgy Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során (ha több szakembert tüntet fel a nyilatkozatban, úgy az adott részszempont vonatkozásában elsőként (sorrendben előbb) megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő).

Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési részszempont tekintetében arról kíván meggyőződni, hogy az Ajánlattevő által megnevezett szakember az ajánlattételi felhívás 14.2. Műszaki és szakmai alkalmasság M2.) pontjában a szakmagyakorlási jogosultság első megszerzését követően összesen hány hónap felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a szakmagyakorlási jogosultság első megszerzését követő tapasztalat alatt a felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére jogosító első bejegyzési időpontot követően megszerzett tapasztalatot ért, és ezen időponttól lehetséges szakmai tapasztalatot elszámolni.

A legkedvezőbb – a szakmagyakorlási jogosultság első megszerzését követően a legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező MV-É jelű felelős műszaki vezető – ajánlat maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az arányosítás módszerével kerül kiszámításra.

Az MV-É jelű felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatát egész hónapokban kifejezve szükséges megadni az alábbiak figyelembevételével.

- Azon tapasztalatokra vonatkozó időszakok számolhatók el, melyek a tevékenység végzésére feljogosító MV-É vagy a korábbi szabályozások szerint ezzel egyenértékű jogosultság első megszerzését követően keletkeztek. (Az egyenértékűséget ajánlatkérő külön felhívására az ajánlattevőnek minden esetben igazolnia kell.)

- Amennyiben az MV-É jelű szakértő ugyanazon időszak alatt párhuzamosan több beruházás/projekt keretében látott el felelős műszaki vezetői feladatokat, úgy az csak egyszer vehető figyelembe.

- Amennyiben a bemutatott szakember korábban már rendelkezett MV-É vagy a korábbi szabályozások szerint ezzel egyenértékű jogosultsággal, de jelenleg a jogosultsága lejárt, vagy inaktív, esetleg megújítás alatt áll, úgy kizárólag azon időszak alatti tapasztalat számolható el, amely időszak alatt a jogosultság végzésére a nyilvántartás szerint egyébként jogszerűen jogosult volt (aktív időszak).

- Amennyiben a bemutatott szakember még nem rendelkezik MV-É vagy a korábbi szabályozások szerint ezzel egyenértékű jogosultsággal, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén, a szakembernek legkésőbb a szerződéskötéskor kell a szakmagyakorlási jogosultság végzésére feljogosító engedéllyel rendelkeznie, ugyanakkor e körülmény alapján ajánlatkérő a megajánlást kizárólag a ponthatár alsó határa szerint összesen 0 ponttal értékeli. Jelen esetben ajánlattevő jogosult a felolvasólapon 0 hónap megajánlást feltüntetni.

- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 36 hónapnál kedvezőbb megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 36 hónap, vagy attól – az ajánlatkérő számára – kedvezőbb megajánlást (nagyobb tapasztalat) a ponthatár felső határával (10 pont) azonos mértékben értékel. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a pontszámítás során szintén a maximálisan figyelembe vehető 36 hónapos többlettapasztalatot vesz figyelembe, amennyiben a bemutatott szakember elszámolni kívánt – alátámasztott – többlettapasztalata meghaladja a 36 hónapot.

3. értékelési részszempont: Jótállás időtartama hónapokban (hó) (minimum 24, maximum 36 hónap) .

Értékelési módszer: egyenes arányosítás

A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

A vállalt jótállás időtartamát (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva) hónapokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg a jótállás időtartamát, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A jótállási idő kötelezően vállalandó minimális időtartama 24 hónap, ezért amennyiben a megajánlott érték 24 hónapnál kevesebb, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő maximum 36 hónap jótállási időtartamot értékel többletpontszámmal. Amennyiben a megajánlott érték 36 hónapnál több, ajánlatkérő a megadott felső tartományon kívül eső megajánlást tartalmazó elemeket az értékelés során nem veszi figyelembe, vagyis az ajánlat ezen tartalmi elemét a felső határral egyező mértékben veszi figyelembe

Súlyszám: 10

A bírálat módszere képlettel:

P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min

ahol:

| P: | a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma |
| --- | --- |
| P max: | a pontskála felső határa |
| P min: | a pontskála alsó határa |
| A legjobb: | a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme |
| A vizsgált: | a vizsgált ajánlat tartalmi eleme |

Összesítés:

A kapott pontszámok beszorzásra kerülnek az adott súlyszámmal. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak a fenti módon kialakult részszempontonkénti szorzatok összeadásával kapott legmagasabb érték minősül. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb.

HIÁNYPÓTLÁS:

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a alapján biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén, ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS:

Ajánlatkérő az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől írásban felvilágosítást kér, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.

SZÁMÍTÁSI HIBA:

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását úgy végzi el, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

INDOKOLÁS KÉRÉS:

Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában, valamint ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, indokolást köteles írásban kérni. Az indokolás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerint jár el.

Ajánlatkérő által az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokkal kapcsolatban felmerült, és írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő a felelős képviselője útján köteles megválaszolni.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN, HA a Kbt. 73-74. §-ában foglalt körülmény áll fenn.

II/4. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL

A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az ajánlatok értékelési szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről - külön jogszabályban meghatározott minta szerinti írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - tájékoztatja az ajánlattevőket, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Eredménytelen az eljárás [Kbt. 75.§ (1) a-c], amennyiben

a) nem nyújtottak be ajánlatot;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott körülmények fennállása esetén.

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárását továbbá a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjára tekintettel is eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

II/5. A KBT. 73. § (5) bek. SZERINTI HATÓSÁGOK MEGJELÖLÉSE

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdés szerint tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő kizárólag ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5382.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Web: https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.

Telefon: 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600

Fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Munkafelügyeleti Főosztály

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002

Fax: (06 1) 795-0884

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

Telefon: (06 1) 896-2902

Fax: (06 1) 795-0880

E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu, foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Emberi Erőforrások Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telephelyek:
1051 Budapest, Arany János u. 6–8.

1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

1054 Budapest, Hold u. 1.

Telefonszám: +36-1-795-1200

E-mail: info@emmi.gov.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu

Közbeszerzési Hatóság

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

Postafiók cím: 1525. Pf. 166.

Telefon: 06-1-882-8502

Telefax: 06-1-882-8503

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/

Budapest Főváros Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postacím: 1535 Bp., Pf.: 922

Telefon: 06-1-458-5926

Fax: 06-1-458-5931

Email: budapest@mkeh.hu

II/6. Szerződéskötés

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - írásban köti Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

A szerződés tartalmazza - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köti meg. Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésre egyebekben a Kbt. Ötödik része irányadó.

A szerződés teljesítésére és az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

27. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

(2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követő az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

III/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papíralapú példányban, írásban, zártan, valamint 1 db elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF file vagy azzal egyenértékű  változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó.

Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban kell benyújtani.

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a

„KÖZBESZERZÉS: A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése – 2017. október 13. 10,00 óráig felbontani tilos!”

megjelöléseket kell feltüntetni.

Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását, amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány tartalma az irányadó.

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

III/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

III/2.1. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat kell tartalmaznia:

III/2.1. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

III/2.1.1. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok:

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat kell tartalmaznia:

| Dokumentum | Melléklet száma a formanyomtatványok között |
| --- | --- |
| Fedlap | --- |
| Tartalomjegyzék | --- |
| Felolvasólap | 1. |
| Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az eredeti nyilatkozat becsatolása szükséges. | 2. |
| Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint. | 3. |
| Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozat (A nyilatkozatot kizárólag akkor szükséges becsatolni, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor.) | 4. |
| Közös ajánlattevők megállapodása | --- |
| Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdésének a)-b) pontja szerint. (A Nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.) | 5. |
| Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában [Kbt. 65.§ (7)] az ajánlattételi felhívás 14.1. és 14.2. pontjai szerint. (A Nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.) | 6. |
| Erőforrás igénybe vétele esetén csatolni szükséges a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot | --- |
| Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok kizáró okok hatálya alá. | 7. |
| Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés) | 7. |
| Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban rögzített gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményeknek P.1 | 8. |
| Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban rögzített műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelményeknek M. 1. | 9/A. |
| Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata arról, hogy Ajánlattevő megfelel az ajánlattételi felhívásban rögzített műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelményeknek M.2. | 9/B. |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpont, vagy 10.§ g) pont gb) alpont) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. | 10. |
| EGYÉB DOKUMENTUMOK |  |
| Ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-minta, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják | --- |
| Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. (Kizárólag akkor szükséges becsatolni, amennyiben meghatalmazott jár el ajánlattevő képviselőjének nevében.) | 11. |
| Ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozata a cégjegyzékszámról. | 12. |
| Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviseletére jogosult személy cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozata, amelyben megjelölésre kerül az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyilvántartási száma / igazolvány száma / adószáma. | 13. |
| Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). | --- |
| Ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozata ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól | 14. |
| Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlat elektronikus adathordozón becsatolt példányáról | 15. |
| Nyilatkozat idegen nyelvű irat fordításáról (Amennyiben az ajánlat idegen nyelvű iratot tartalmaz.) | 16. |
| Idegen nyelvű irat magyar fordítása (Kizárólag akkor szükséges becsatolni, amennyiben idegen nyelvű iratot tartalmaz az ajánlat) | --- |
| Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. (Kizárólag akkor szükséges becsatolni, amennyiben ajánlattevő jogelőd szervezet adatát kívánja felhasználni.) | --- |
| Nyilatkozat változásbejegyzésről (Nemleges válasz esetén is csatolandó.) | 17. |
| Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozata arról, hogy a kizáró okok hatálya alá nem tartozását a letelepedése szerinti országban milyen dokumentumokkal tudja igazolni. | 18. |
| Ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozata a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról. | 19. |
| Nyilatkozat üzleti titokról (kizárólag üzleti titkot tartalmazó ajánlat esetén) | 20. |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról | 21. |
| Nyilatkozat biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról | 22. |
| Ajánlat elektronikus adathordozón | --- |
| Értékelési szempontok tekintetében szükséges iratok |  |
| Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata a teljesítésben résztvevő felelős műszaki vezetőről. | 23. |
| A felelős műszaki vezető szakmai önéletrajza a szakmai tapasztalat alátámasztása érdekében. | 24. |
| Bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata | 25. |
| Árazott költségvetés [papíralapú és elektronikus (.pdf és .xls formátumú változata] | Excel táblázatok tervdokumentáció mellékleteként |
| Egyenértékű megajánlások bemutatása (adott estben) | --- |

III/2.1.2. Kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívása esetén benyújtandó iratok jegyzéke:

Ajánlatkérő jelen dokumentumokban az alább felsorolt nyilatkozatok iratmintáit nem közli, a táblázatban előírt dokumentumokat az ajánlattal együtt NEM kell csatolni az ajánlathoz!

| A Kbt. 69.§ szerinti külön felhívás szerint benyújtandó iratok |  |
| --- | --- |
| P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgyából (épület külső homlokzati hőszigetelése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. | Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani |
| M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap) teljesített, „épület külső homlokzati hőszigetelése” tárgyú építési beruházásait. Az igazolásban meg kell adni legalább a következőket: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe - építési beruházás tárgya, teljesítés helye, rövid ismertetése (minden olyan adat, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható), - az építési beruházás mennyiségét, vagy az ellenszolgáltatás nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összegét - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP formátumban megadva) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. | Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani |
| M.2. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata legalább az alábbiak feltüntetésével: - A szakember neve; - A szakember – az ajánlattétel időpontja szerinti munkahelye; - A szakember kamarai nyilvántartási száma, és jogosultság kódja (amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal); - A kamarai nyilvántartás fellelhetőségének Internet címe (amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal). Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik a fenti - szerződéskötési feltételként - meghatározott jogosultsággal, úgy csatolni szükséges továbbá: - A bemutatott szakemberek azon végzettségét képzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolatát, melyek a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükségesek, továbbá - jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakemberek tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra is: Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által előírt jogosultsággal és az, a releváns kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor a fenti nyilatkozatban fel kell tüntetni a megajánlott szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság kódját, a nyilvántartás Internet-elérhetőségét. Ebben az esetben a szakértő rendelkezésre állási nyilatkozatán kívül egyéb (oklevélmásolat) dokumentum benyújtása nem szükséges az alkalmasság igazolására, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként - előírt szakmagyakorlási jogosultsággal, de a szakmagyakorlási jogosultságnak a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ellenőrzésére nincsen mód, és a gazdasági szereplő más módon nem igazolta az adott alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő által szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és szakmai gyakorlati időt, akkor a nyilvántartás kivonata, vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az ajánlattevőnek cégszerűen szükséges nyilatkoznia arról, hogy az ajánlat nyertessége esetén az érintett szakember, legkésőbb a kivitelezési szerződés megkötéséig érvényes szakmagyakorlási jogosultságú regisztrációval fog rendelkezni a területi kamarai névjegyzékben. | Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani |
| A bemutatott szakember végzettségét képzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolata; | Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani |
| Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez más szervezet kapacitásaira támaszkodik, akkor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az ajánlattételi felhívás 14.1. P.1., valamint 14.2. M.1. és M.2. szerinti igazolásokat benyújtania a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. | Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtani |

## III/2.2. Ajánlati ár megadására vonatkozó előírások

A létrejövő szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés, az ajánlati kötöttség a megajánlásra kerülő egyösszegű ajánlati árra jön létre. Az ajánlati árat ajánlattevőknek a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés teljes körű beárazásával kell kalkulálniuk, megadniuk. A felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár a vállalkozási szerződésben vállalkozói díjként rögzítésre kerül. Az egyösszegű ajánlati árat és a tételekhez tartozó egységárakat nettó - általános forgalmi adó nélkül – magyar forintban (Ft-ban) kell megadni. Az egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi közvetlen és közvetett költséget, adót, illetéket, díjat, stb. azaz az ajánlati ár az elvégzendő munkák valamennyi költségére fedezetet kell, hogy biztosítson. Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken kell megadni.

## III/2.3. ÜZLETI TITOK

A gazdasági szereplő az ajánlatban hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Kbt. 44. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

IV. FORMANYOMTATVÁNYOK

FIGYELEM!

Az alábbi iratminták a Felolvasó lapok kivételével csak ajánlott nyomtatványok, tájékoztató jellegűek.

Lehetséges, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, vagy a kiegészítő tájékoztatásban bárhol előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez.

Az iratminták rendelkezésre bocsátása nem mentesíti ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy ajánlatát az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a törvényekben meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse el.

A) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok

- 1. Külső boríték címzési mintája

„KÖZBESZERZÉS: „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése – 2017. október 13. 10,00 óráig felbontani tilos!”

- 2. Az ajánlat borítólapjának mintája

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Telefon:

Fax:

E-mail:

AJÁNLAT

ELŐLAP

„A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) HARMADIK RÉSZ, 112. § (1) bekezdés b) pontban foglalt szabályok szerint, a Kbt. a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

EREDETI PÉLDÁNY

Budapest, 2017. ……….. hó …... napja

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

„A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”

Ajánlattevő adatai:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Nyilvántartó cégbíróság neve: |  |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma: |  |
| Belföldi adószáma: |  |
| Pénzforgalmi jelzőszám: |  |
| Képviselő neve: |  |

| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: |  |
| Kapcsolattartó személy faxszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: |  |

| Értékelésre kerülő ajánlati elem | Megajánlás |
| --- | --- |
| Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) | ….,- Ft |
| A szerződés teljesítésében részt vevő, 12. B. Műszaki és szakmai alkalmasság M2.) pontját igazoló MV-É jelű felelős műszaki vezető MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges időn felüli szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (hó) (maximum megajánlási érték: 36 hónap) | … Hónap |
| Jótállás időtartama hónapokban (hó) (minimum 24, maximum 36 hónap) | … Hónap |

Kelt: …………………………………., 201. ………………….hó ….. napján

P.H.

________________________________

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott ……………………… mint a(z) ………………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és Feladat meghatározás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy:

- Az Ajánlattételi felhívásban és az Közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk;

- A szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért és a szerződéstervezetben meghatározott feltételekkel teljesítjük;

- A jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a beruházás teljesítéséhez szükséges;

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az Ajánlattételi felhívással, az Közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen;

- Amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban foglaltak szerint.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:

| Mikrovállalkozás |  |
| --- | --- |
| Kisvállalkozás |  |
| Középvállalkozás |  |
| Nem tartozunk a törvény hatálya alá |  |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője továbbá ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselői ezennel kijelentjük, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot kívánunk benyújtani az alábbiak szerint.

| Közös Ajánlattevő 1 |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Nyilvántartó cégbíróság neve: |  |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma: |  |
| Belföldi adószáma: |  |
| Képviselő neve: |  |

| Közös Ajánlattevő 2 |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Nyilvántartó cégbíróság neve: |  |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma: |  |
| Belföldi adószáma: |  |
| Képviselő neve: |  |

Közös ajánlattevők képviseletében eljáró ajánlattevő:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: |  |
| Kapcsolattartó személy faxszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: |  |

Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk, továbbá tudomásul vesszük, hogy a közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

| Közös ajánlattevő 1 | Közös ajánlattevő 2 |
| --- | --- |

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAIRA VONATKOZÓAN

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. aláírásra jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni:

IGEN / NEM

IGEN válasz esetén:

- a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni:

-

-

-

- az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

| Alvállalkozó neve/megnevezése | Alvállalkozó, székhelye (lakóhelye): |
| --- | --- |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET / SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. aláírásra jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt

ajánlattevő / közös ajánlattevő

az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván igénybe venni:

IGEN / NEM

IGEN válasz esetén:

| Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet / személy megjelölése (név, cím) | Azon alkalmassági minimum követelmény(ek) megjelölése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet / személy kapacitásaira támaszkodik |
| --- | --- |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

Továbbá mellékletben csatolom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kapacitás szervezet igénybevétele esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:

1. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása esetén az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

2. Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása esetén csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

7. sz. melléklet

Nyilatkozat

A kizáró okok fenn nem állása tekintetében

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő  aláírásra jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel

nyilatkozom

- hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.

- hogy az általam képviselt szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, valamint – amennyiben ilyen szervezet igénybe vételére sor kerül – az általam képviselt ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k). m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben rögzített kijelentések a valóságnak mindenben megfelelnek.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………………, mint a(z) ………………………………ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet aláírásra jogosult képviselője az ajánlattételi felhívás 14.1. (Gazdasági és pénzügyi alkalmasság) pontjában rögzítettek alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet vonatkozásában teljesülnek az ajánlattételi felhívás 14.1. P.1. pontjában előírt alábbi gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények, azaz:

P.1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (épület külső homlokzati hőszigetelése) származó, összesen legalább 10 millió forint – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében a P.1. pontban előírt, alkalmassági követelményeknek való megfelelésünket igazoló saját nyilatkozatunkat benyújtjuk.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

9/A. sz. melléklet

NYILATKOZAT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………………, mint a(z) …………………………………............................ ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet aláírásra jogosult képviselője az ajánlattételi felhívás 12.B (Műszaki és szakmai alkalmasság) pontjában rögzítettek alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet vonatkozásában teljesülnek az ajánlattételi felhívás 14.2. M.1. pontjában előírt alábbi műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények, azaz:

M.1.

rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) „épület külső homlokzati hőszigetelésére” vonatkozó teljesített referenciával, mely tartalmazott összesen minimum 400 m2 homlokzati hőszigetelést.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében az M.1. pontban előírt, alkalmassági követelményeknek való megfelelésünket igazoló saját nyilatkozatunkat valamint igazolásokat benyújtjuk.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

9/B. sz. melléklet

NYILATKOZAT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”  elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………………, mint a(z) …………………………………............................ ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet aláírásra jogosult képviselője az ajánlattételi felhívás 12.B (Műszaki és szakmai alkalmasság) pontjában rögzítettek alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet vonatkozásában teljesülnek az ajánlattételi felhívás 14.2. M.2. pontjában előírt alábbi műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények, azaz:

M.2. rendelkezik az alábbi szakemberre1:

- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, végzettséggel és gyakorlattal).

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében az M.2. pontban előírt, alkalmassági követelményeknek való megfelelésünket igazoló saját nyilatkozatunkat valamint igazolásokat benyújtjuk.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet:

a) szabályozott tőzsdén jegyeznek;

b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért:

ba) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről az alábbiakban nyilatkozom:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

bb) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevőnek a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

11. sz. melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………..… (név, beosztás), mint a(z) ………………….. (elnevezés, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom  …………… (név, (lakcím, beosztás), hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a(z) …………………. ajánlattevő képviseletében és nevében aláírja.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

_____________________________
<név>

<beosztás>

meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:

____________________________

<név>

<beosztás>

Előttünk, mint tanuk előtt:

| Tanú 1: név:…………………............... lakhely:………………………. aláírás:……………………….. | Tanú 2: név:…………………......... lakhely:…………………... aláírás:…………………… |
| --- | --- |

12. sz. melléklet

Nyilatkozat

a cégjegyzékszámról

(a nyilatkozatot ajánlattevő, közös ajánlattevők és az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet köteles kitölteni!)

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt

Ajánlattevő /közös ajánlattevő/ alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet:

cégjegyzékszáma: _______________________

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

13. sz. melléklet

Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég Ajánlattevő / Közös Ajánlattevő/ alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet (személy) nyilatkozata

az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyilvántartási számáról / igazolványszámáról / adószámáról

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________

egyéni vállalkozó / egyéni cég

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt

Ajánlattevő / közös ajánlattevő/ alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet:

nyilvántartási száma / igazolványszáma / adószáma: _______________________

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

14. sz. melléklet

Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozata

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom kapcsolattartóinkról, képviselőnkről, céges adatainkról:

| Ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy neve | (Kérjük kitölteni) |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó személy telefonszáma | (Kérjük kitölteni) |
| Kapcsolattartó személy telefaxszáma | (Kérjük kitölteni) |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe | (Kérjük kitölteni) |
| A Szerződés aláírása során ajánlattevőt képviseli név | (Kérjük kitölteni) |
| A szerződés teljesítése során ajánlattevő részéről kapcsolattartó személy neve | (Kérjük kitölteni) |
| Kapcsolattartó személy telefonszáma | (Kérjük kitölteni) |
| Kapcsolattartó személy telefaxszáma | (Kérjük kitölteni) |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe | (Kérjük kitölteni) |
| Ajánlattevő cégjegyzékszáma | (Kérjük kitölteni) |
| Statisztikai számjel | (Kérjük kitölteni) |
| Ajánlattevő adószáma | (Kérjük kitölteni) |
| Ajánlattevő által a szerződéskötéshez megadott pénzintézet neve, és irányadó bankszámlaszáma | (Kérjük kitölteni) |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

15. sz. melléklet

NYILATKOZAT AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példánya a papír alapon becsatolt eredeti példánnyal mindenben szó szerint megegyezik, és jelszóvédelemmel nincs ellátva.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

16. sz. melléklet

NYILATKOZAT IDEGEN NYELVŰ IRAT FORDÍTÁSÁRÓL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat részeként becsatolt idegen nyelvű dokumentumok felelős fordításai teljes körűek, továbbá mindenben megfelelnek az eredeti nyelvű iratoknak.

Nyilatkozom továbbá, hogy benyújtott fordítások helyességéért felelősséget vállalok!

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

17. sz. iratminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

a) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlati felhívás szerint becsatoltam a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

18. sz. melléklet

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról

Alulírott ……………………… mint a(z) …...................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az ajánlattevő a letelepedése szerinti országban

(<ország megnevezése>)

az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni:

| Kizáró ok megnevezése | Dokumentum |
| --- | --- |
| Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja |  |
| Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja |  |
| Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja |  |
| Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja |  |
| Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja |  |
| Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontja |  |
| Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontja |  |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

19. sz. melléklet

Nyilatkozat összeférhetetlenség fenn nem állásáról

Alulírott …………………………. mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult ajánlattevő / közös ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi körülmények az ajánlattevővel, alvállalkozójával, alkalmasságot igazolójával, egyik vezető tisztségviselőjével és tulajdonosával kapcsolatban sem állnak fenn.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

20. sz. melléklet

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő / közös ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.

Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:

-

-

-

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk.

A fentiekben rögzített üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az alábbiak:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

21. sz. melléklet

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult ajánlattevő / közös ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat nyertessége esetén – legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a beruházás ellátására vonatkozóan – felelősségbiztosítási szerződést kötök, illetve a meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítási fedezet mértékére tekintettel.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

22. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

A Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján

a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” elnevezéssel megindított közbeszerzési eljárásban

Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a Társaság

- a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre - szerződés hatálybalépésének időpontjára - rendelkezésre bocsátja;

- a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre - a szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontjáig - rendelkezésre bocsátja.

Kelt: …………………………………., 201…. ………………….hó ….. napján

P.H.

________________________________

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

23. sz. melléklet

NYILATKOZAT SZAKEMBERRŐL

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBER SZAKMAI TÖBBLETTAPASZTALATA

Alulírott ………………… mint a(z) ……………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyábant indított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni:

2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT TEKINTETÉBEN:

| A teljesítésben résztvevő – M.2. pontban bemutatott - felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakember neve | Végzettsége | Jogosultság kódja | Szakember bevonásának módja, a feladatok ellátása során | Szakmai tapasztalata (hónap) |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

cégszerű aláírás

24. sz. melléklet

Szakember szakmai önéletrajza

| SZEMÉLYES ADATOK |  |
| --- | --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |

| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legújabb tanulmányi adataival, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kezdő-Befejező időpont (év) | Intézmény megnevezése | Végzettség és szakirány |

| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje a jelenlegi munkahelyével, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kezdő-Befejező időpont | Munkahely megnevezése | Betöltött munkakör |

| Szakmai tapasztalat ismertetése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A közbeszerzés tárgya szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének első időpontja (Év/Hó/Nap):……….. Nyilvántartó Kamara neve: ………….. Jogosultsági kód: …………….. Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám ………… |  |  |  |  |
| Felolvasólapon rögzített szakmai tapasztalat alátámasztása |  |  |  |  |
| sor-szám | A beruházás/projekt ismertetése | Szakember által ellátott feladat / munkakör / tevékenység | Elszámolni kívánt szakmai tapasztalat kezdő és befejező ideje (év, hónap) | Elszámolni kívánt szakmai tapasztalat időtartama (hónapok száma) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Szakmai tapasztalat összesen (naptári hónap) |  |  |  |  |

| NYELVISMERET (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magyar nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
| Idegen nyelvek | Beszéd | Olvasás | Írás |

EGYÉB

Szakmai testületi tagság:

Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.):

Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

aláírás

25. sz. melléklet

RENDELKEZÉSREÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő részéről a a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásában a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember

n y i l a t k o z o m,

- hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

- Nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a szerződés teljesítése során Ajánlattevő rendelkezésére állok és a szerződés teljes időtartama alatt személyesen részt veszek a teljesítésben.

- Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

szakember aláírása

26. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye: …………………………………….), mint ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult tisztségviselője nyilatkozom, hogy a társaságunk a „A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az alábbi, a beszerzés tárgyával azonos, vagy azzal egyenértékű referenciáival rendelkezik:

| Sorszám | A szerződést kötő másik fél neve, címe; kapcsolattartó neve, elérhetősége | Építési beruházás tárgya, teljesítés helye, rövid ismertetése (minden olyan adat, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható) | Teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja - év/hónap/nap szerint megjelölt - ideje | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e | Konzorciumi vagy projekttársaság tagjaként történt teljesítés esetén a saját teljesítés aránya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Kelt: ………………… 201……. év …………… hó ……….. nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Referenciaigazolás sablon

A szerződést kötő másik fél/megrendelő megnevezése:……..……..……..………………….....

Székhelye: ………………………………………………….

Referenciát adó személy elérhetősége: ……………………...……………………...…………..

Vállalkozó/kivitelező fél megnevezése:..…..……….………………..…………..….…………..

Székhelye: ………………………………………………….

A beruházás tárgya, teljesítés helye, rövid ismertetése (minden olyan adat, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható):……………………..…………………...………………………………….

A teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (ÉV/HÓ/NAP),:…..…….……………………...

A teljesítés az előírásoknak, illetve a szerződésnek megfelelően történt-e:		           ……..

Konzorciumi vagy projekttársaság tagjaként történt teljesítés esetén a saját teljesítés aránya: …….…………….

Kelt: …………………………………., 20... ………………….hó ….. napján

P.H.

________________________________

Megrendelő (cégszerű) aláírása

- sz. melléklet

SZERZŐDÉSTERVEZET

Szerződés 1. sz. melléklete

Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók

| Sorszám: | Alvállalkozó cégneve | Székhelye | Cégjegyzékszáma | Adószáma | Számlaszáma: | A tervezett alvállalkozói bevonási arány: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | …. % |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| A tervezett alvállalkozói bevonási aránya ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | …. % |

- sz. Melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

„A KSH 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. sz. alatti épület külső homlokzati hőszigetelésének-, és a hozzá tartozó munkálatok elvégzése”

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésére hivatkozva Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen Kivitelezés nem építési hatósági engedély köteles. Az építési beruházás közbeszerzési dokumentumai a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal – jelen építési beruházásra vonatkozó követelmények figyelembe vételével - került elkészítésre

Az árazatlan költségvetést külön excel file tartalmazza.

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni.

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik az előírtakon felüli többlettapasztalattal, úgy abban az esetben 0 hónap feltüntetése szükséges!

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni.

Kizárólag közös ajánlattétel esetén, részenként szükséges kitölteni.

A táblázat kiegészíthető a közös ajánlattevők számától függően.

A táblázatot közös ajánlattevőnként szükséges kitölteni, a táblázat szabadon bővíthető.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

A b) pont tekintetében amennyiben az alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek, úgy kérjük szíveskedjenek egyértelműen jelezni!

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt erőforrást biztosító szervezet bevonása esetén, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

Amennyiben jelen nyilatkozatot az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő tölti ki, úgy tekintetében kizárólag azokról az alkalmassági kritériumokról kell nyilatkozni, amelyek igazolásában a gazdasági szereplő részt vesz.

A megfelelő aláhúzandó.

Amennyiben jelen nyilatkozatot az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő tölti ki, úgy tekintetében kizárólag azokról az alkalmassági kritériumokról kell nyilatkozni, amelyek igazolásában a gazdasági szereplő részt vesz.

A megfelelő aláhúzandó.

Amennyiben jelen nyilatkozatot az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő tölti ki, úgy tekintetében kizárólag azokról az alkalmassági kritériumokról kell nyilatkozni, amelyek igazolásában a gazdasági szereplő részt vesz.

A megfelelő pontot kérjük aláhúzni!

Vagy a ba) vagy a bb) pontot kell kitölteni, attól függően, hogy ajánlattevőnek van-e tényleges tulajdonosa. A nem releváns pontot pedig kérjük kihúzni!

Tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár

A táblázat szükség szerinti sorokkal bővíthető.

Abban az esetben szükséges az ajánlatoz csatolni, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

Kizárólag egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén!

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő egy alkalommal az ajánlatba csatolni.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő egy alkalommal az ajánlatba csatolni.

A megfelelő aláhúzandó.

Idegen nyelvű irat fordítása esetén csatolandó a nyilatkozat.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő („a” vagy „b”) pontot kérjük aláhúzni!

Kizárólag nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő estében kötelező kitölteni.

A megfelelő aláhúzandó.

Csak abban az esetben szükséges az ajánlathoz csatolni, amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz!

A megfelelő aláhúzandó.

Az indokolást a Kbt. 44.§ szerint szükséges megadni.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

Pl. felelős műszaki vezető

Ajánlatkérő kizárólag a szakmai önéletrajzokkal egyértelműen alátámasztott, hónapokban megadott szakmai tapasztalat számát veszi figyelembe az értékelés során. A szakmai tapasztalatot az első nyilvántartásba vétel időpontját követően megszerzett tapasztalatok tekintetében kérjük megadni!

Amennyiben a bemutatott szakember még nem rendelkezik az előírt szakmajogosultsági engedéllyel, úgy ezen tény tekintetében szükséges nyilatkozni, egyúttal 0 hónapot szükséges az önéletrajzban feltüntetni.

A táblázat további sorokkal kiegészíthető!

Pl. felelős műszaki vezető

Példa a meghatározásra: Ha a szakértő 2016. januártól 2016. áprilisig, és párhuzamosan 2016. márciustól 2016. májusig látott el FMV-i feladatokat akkor összesen 5 hónap tapasztalat számolható el, mivel az átfedésben lévő időszakok csak egyszer számolhatók el!

Informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését.

A referencianyilatkozatot mindenképpen szükséges már az ajánlatban benyújtani!